|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района от 30.09.2021 № 45 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Комплексное и устойчивое развитие Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | «Комплексное и устойчивое развитие Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Исполнение Малотенгинским сельским поселением Отрадненского района полномочий согласно Федеральному Закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части организации национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства на территории Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района |
| Координатор мероприятий муниципальной программы | Администрация Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района |
| Цели муниципальной программы | Выполнение комплексного благоустройства сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата, восстановление и ремонт водопровода, повышение качества уровня жизни населения, проживающего в Малотенгинском сельском поселении Отрадненского района |
| Задачи муниципальной программы | - повышение срока службы инженерных сетей; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; - улучшение санитарного и экологического состояния поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 -2024 годы в один этап |
| Участники программы | Администрация Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объемы финансирования из бюджета сельского поселения: 10577,7 тысяч рублей, в том числе: год; всего; Краевой бюджет; Районный бюджет; Бюджет поселения. 2022; 3461,8; 8,5; 3453,3. 2023; 3518,8; 8,5; 3510,3. 2024; 3597,1; 8,5; 3588,6. итого; 10577,7; 25,5; 10552,2. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района |

# Раздел 1. Обоснование необходимости разработки программы

Исходя из задач социально-экономического развития Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района и в целях улучшения существующего положения в сфере благоустройства и содержания территории поселения, развития общественной инфраструктуры, администрацией поселения осуществляется финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

В рамках муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района» разработаны мероприятия:

- «Жилище»;

-«Капитальный ремонт, содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального образования»;

- «Коммунальное хозяйство сельского поселения».

-«Благоустройство территории сельского поселения»

состоящее из:

- озеленение;

- массовый отдых жителей;

- уборка и вывоз мусора;

- обустройство мест массового отдыха жителей;

- организация и содержание мест захоронения;

- поддержка местных инициатив по итогам краевого конкурса;

- содержание памятников;

- развитие систем наружного освещения населенных пунктов;

- «Транспорт».

Программа направлена на повышение качества уровня жизни населения, проживающего в поселении. Реализация мероприятий программы, позволит повысить имидж поселения, инвестиционную привлекательность и комфортность проживания граждан.

С учетом потребностей населения в качественном обустройстве мест массового отдыха, детских спортивных площадок и необходимостью решения вопросов возросшей интенсивности движения грузового и пассажирского автотранспорта – повышение степени благоустройства, хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимые условия успешного развития экономики поселения.

Ежегодно увеличивается интенсивность дорожного движения, нагрузки на дорожное покрытие. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям.

Устранение обозначенных выше проблем будет осуществляться путём разработки проектов благоустройства и озеленения территории поселения, улучшения экологической обстановки, развития транспортного обслуживания населения, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

# Раздел 2. Цель и основные задачи Программы

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня жизни населения, проживающего в поселении посредством развития общественной инфраструктуры, выполнения комплексного благоустройства  сельского поселения , с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата, восстановление и ремонт водопровода, содержание и ремонт дорожного полотна, создание условий для массового отдыха жителей поселения, повышение качества уровня жизни населения  сельского поселения.

Для достижения поставленных задач муниципальной программой, необходимо постоянно выполнять работы по благоустройству территории поселения, безопасности дорожного движения, инженерной транспортной инфраструктуры, улучшению санитарного и экологического состояния поселения.

Раздел 3. Сроки реализации Программы

Срок реализации муниципальной программы - 2022-2024    годы.

В связи с тем, что основная часть мероприятий муниципальной программы связана с постоянным выполнением полномочий муниципального образования – сельского поселения, выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития поселения.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета поселения, краевого бюджета, районного бюджета. Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы  составляет 10577,7  тыс. рублей, в том числе по годам:

| год | всего | Краевой бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 3461,8 |  | 8,5 | 3453,3 |
| 2023 | 3518,8 |  | 8,5 | 3510,3 |
| 2024 | 3597,1 |  | 8,5 | 3588,6 |
| итого | 10577,7 |  | 25,5 | 10552,2 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений).

# Раздел 5. Перечень программных мероприятий

5.1. Мероприятие «Жилище» предусматривает обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством является актуальной проблемой. Мероприятия, предусмотренные направлением по жилищному хозяйству, способствуют улучшению качества жизни населения;

5.4. Мероприятие «Капитальный ремонт, содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального образования» предусматривает выполнение работ по ремонту покрытия дорог, ремонту ливневой канализации (кюветов), зимнее содержание дорог, установку дорожных знаков;

5.5. Мероприятие «Коммунальное хозяйство сельского поселения» предусматривает строительство новых, ремонт и поддержание существующих водопроводных сетей в состоянии отвечающих санитарным нормам;

5.6. Мероприятие «Благоустройство территории сельского поселения» включает в себя:

- озеленение предусматривает высадку молодых насаждений, уход за ранее высаженными деревьями и кустарниками, уход за газонами.

- массовый отдых жителей предусматривает облагораживание зоны отдыха жителей поселения;

- уборка и вывоз мусора предусматривает выполнение работ по подметанию территории, очистку урн, сбор и вывоз мусора;

- обустройство мест массового отдыха жителей предусматривает выполнение работ по ремонту оборудования детских площадок, ограждений, скамеек, установку флагштоков и иного оборудования при организации праздничных мероприятий;

- организация и содержание мест захоронения   предусматривает выполнение работ по наведению санитарного порядка на кладбищах поселения; валку аварийных деревьев, санитарную прочистку деревьев, вырезку сухих сучьев и мелкой суши с погрузкой и вывозом автотранспортом;

- содержание памятников предусматривает облагораживание территории памятников культуры.

- развитие систем наружного освещения населенных пунктов предусматривает ремонт и реконструкцию систем наружного освещения, оплату электроэнергии, приобретение расходных материалов;

- поддержка местных инициатив по итогам краевого конкурса предусматривает обустройство территории поселения на условиях со финансирования со средствами краевого бюджета.

5.7. Мероприятие «Транспорт» предусматривает обеспечение жителей поселения информационными расписаниями движения автобусов.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 10577,7 тыс. рублей, в том числе:

| № | Источник финансирования | Наименование мероприятия | Сумма расходов (всего) | В том числе: |  |  | Плановый период реализации | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За счет средств краевого бюджета (т.руб) | За счет средств районного бюджета (т.руб.) | За счет средств бюджета поселения (т.руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |
| 1 | Бюджет Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района | Жилище | 2,5 2,5 2,5 |  | 2,5 2,5 2,5 |  | 2022 г. 2023 г. 2024 г | Администрация Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района |
| 4 | Бюджет Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района | Капитальный ремонт, содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального образования | 1899,9 1956,9 2035,2 |  |  | 1899,9 1956,9 2035,2 | 2022 г. 2023 г. 2024 г. | Администрация Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района |
| 5 | Бюджет Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района | Коммунальное хозяйство сельского поселения | 100,0 100,0 100,0 |  |  | 100,0 100,0 100,0 | 2022 г. 2023 г. 2024 г | Администрация Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района |
| 6 | Бюджет Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района | Благоустройство территории сельского поселения: - озеленение; -массовый отдых жителей; -уборка и вывоз мусора; -обустройство мест массового отдыха жителей; -организация и содержание мест захоронения; -содержание памятников ; -развитие систем наружного освещения населенных пунктов; - поддержка местных инициатив по итогам краевого конкурса; | 1458,4 1458,4 1458,4 |  | 5,0 5,0 5,0 | 1453,4 1453,4 1453,4 | 2022 г. 2023 г 2024 г. | Администрация Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района |
| 7 | Бюджет Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района | Транспорт | 1,0 1,0 1,0 |  | 1,0 1,0 1,0 |  | 2022 г. 2023 г 2024 г. | Администрация Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района |
|  | Итого: |  | 10577,7 |  | 25,5 | 10552,2 |  |  |
|  |  | В том числе: | 3461,8 3518,8 3597,1 |  | 8,5 8,5 8,5 | 3453,3 3510,3 3588,6 | 2022 г. 2023 г 2024 г |  |

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы на 2022-2024 год рассчитаны исходя из локальных ресурсных сметных расчетов.

При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной программы могут выделяться дополнительные средства из местного бюджета. Предусмотрено привлечение средств из федерального или краевого бюджета на условиях со финансирования мероприятий муниципальной программы.

# Раздел 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.

В рамках реализации программы оказания муниципальными учреждениями Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района муниципальных услуг (выполнения работ) не предусматривается.

# Раздел 7. Механизм реализации программы

# Механизм реализации программы основывается на положениях, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Реализация мероприятий программы осуществляется посредством выделения бюджетных средств. Целевое назначение бюджетных средств - финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в рамках реализации мероприятий, предусмотренных мероприятиями.

Текущее управление программой осуществляет ее координатор –   администрация Малотенгинского сельского поселения Отрадненского района.

Координатор программы в процессе реализации программы:

организует реализацию программы; принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей программы;

осуществляет мониторинг и анализ, проводит оценку эффективности программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах программы на официальном сайте в сети "Интернет".

Ответственный за выполнение мероприятия государственной программы:

осуществляет согласование с основными участниками программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности Программы и целевые индикаторы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

- Оценка степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

При значении комплексного показателя эффективности реализации муниципальной программы R от 80% и более эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, при значении менее 80% – низкой.

Целевые индикаторы:

Благоустройство территории поселения:

площадь убранной территории от мусора

содержание территорий кладбищ;

количество реконструированных и отремонтированных детских площадок, придорожных ограждений, скамеек и т.д. (единиц);

доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по безопасности дорожного движения в общей протяженности;

реконструкция водозаборных сооружений;

доля отремонтированных водопроводных сетей в общей протяженности;

увеличение объема подачи воды;

доля отремонтированных и технически переоснащенных систем наружного освещения в общей протяженности;

надлежащее содержание газонов, цветников, скверов, кладбищ, придорожных территорий, памятников и мест массового отдыха на территории поселения, сокращение несанкционированных свалок и т.п.

Финансист администрации

Малотенгинского сельского поселения

Отрадненского района                                                                        А.И.Горлачева